附件

第二轮中央生态环境保护督察第四十二项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 甘孜藏族自治州石渠县地处黄河流域上游，全县草原面积共有3216万亩，2020年退化面积占91%，其中重度退化面积占56%，草原退化形势十分严峻。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 甘孜州委、州政府 |
| 整改目标 | 到2023年底，石渠县草原退化面积由91%下降到87%，重度退化面积由56%下降到53%。 |
| 整改措施 | 1．2021年12月，完成草原生态修复治理280万亩；2022年12月底前，完成草原生态修复治理300万亩;2023年12月底前，完成草原生态修复治理220万亩。 2．2021年12月底前，实施草原禁牧1446万亩，落实草畜平衡1305万亩；2022年12月底前，实施草原禁牧1446万亩，落实草畜平衡1305万亩；2023年12月底前，实施草原禁牧1446万亩，落实草畜平衡1305万亩。 3．严格按照中央和省级资金项目管理办法，依法依规开展各类草原项目建设。加强草原执法监督管理，严厉打击毁草开垦、非法征占用草原行为，及时纠正和制止违反草原禁牧、草畜平衡规定等行为，保护草原资源。 |
| 整改主要工作 及成效 | 通过人工种草、天然草原改良、乡土草种基地建设和有害生物防治等措施，实施草原生态修复治理和重点区域生态保护、修复专项工程。按照州上统一部署，2021年12月底前完成340.3万亩；2022年12月底前完成335.2万亩；2023年12月底前完成255万亩。 |