附件

第二轮中央生态环境保护督察第四十项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 草原退化形势依然严峻。草原治理工作有待加强，退化势头没有得到完全遏止，全省退化草原面积占到可利用草原面积的一半。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 省林草局，阿坝州、甘孜州、凉山党委和人民政府 |
| 整改目标 | 到2023年底，全面治理退化草原面积3217万亩，草原退化趋势得到有效遏制。 |
| 整改措施 | 1.推行基本草原保护制度，加强草原执法监督管理，严厉打击毁草开垦、非法征占用草原，及时纠正和制止违反草原禁牧、草畜平衡规定等行为，保护草原资源。 2.通过人工种草、天然草原改良、乡土草种基地建设和有害生物防治等措施，实施草原生态修复治理和重点区域生态保护修复专项工程。2021年12月底，阿坝州、甘孜州、凉山州已分别完成修复289万亩、727万亩、153万亩；2022年12月底前，阿坝州、甘孜州、凉山州分别完成当年修复280万亩、658万亩、130万亩；2023年12月底前，阿坝州、甘孜州、凉山州分别完成当年修复255万亩、600万亩、125万亩。 3.实施草原禁牧、草畜平衡制度，2023年12月底前，阿坝州、甘孜州、凉山州每年分别实施草原禁牧2000万亩、4500万亩、500万亩，分别落实草畜平衡3765万亩、7963万亩、2472万亩。实施过程中，按照国家要求将草原禁牧和草畜平衡范围与第三次全国国土调查草原面积作相应衔接调整。 |
| 整改主要工作 及成效 | 1.组织开展草原普法宣传活动，大力宣传基本草原保护制度等法律法规，严格征用使用基本草原审核审批。组织开展草原联合执法专项行动、打击毁林毁草专项行动，通过卫片执法、日常巡查监管、群众举报等多途径开展草原变化图斑核查，立案查处草原违法案件557起。开展草原禁牧和草畜平衡制度落实情况的监督检查，纠正和制止违反草原禁牧、草畜平衡规定等行为37起。 2.通过人工种草、天然草原改良、乡土草种基地建设和有害生物防治等措施，实施草原生态修复治理和重点区域生态保护修复专项工程。2021年12月底，阿坝州、甘孜州、凉山州已分别完成修复289万亩、727万亩、153万亩；2022年12月底前，阿坝州、甘孜州、凉山州分别已完成当年修复280万亩、658万亩、130万亩；2023年12月底前，阿坝州、甘孜州、凉山州分别已完成当年修复255万亩、600万亩、125万亩。 3.实施草原禁牧、草畜平衡制度，2023年12月底前，阿坝州、甘孜州、凉山州每年分别实施草原禁牧2000万亩、4500万亩、500万亩，分别落实草畜平衡3765万亩、7963万亩、2472万亩。 |