附件

2023年国家移交黄河生态环境问题第二项

整改任务（问题2-3）完成情况表

| 整改任务 | 红星镇扎窝村中央资金草原生态保护恢复项目、辖曼镇嘎穷村湿地修复区、文戈村采石场生态修复项目管护区等禁牧区域内存在违规放牧。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 阿坝州委、州政府 |
| 整改目标 | 巩固生态修复成效，防止项目管护区等禁牧区域违规放牧。 |
| 整改措施 | 1.2024年6月底前，完成补植补种，修补破损围栏。开展巡查管护，杜绝人为破坏围栏的情况发生。 2.建立健全项目管护资金兑现机制，根据管护成效，兑现管护资金。 3.举一反三，建立长效巡护机制，加强对生态修复项目实施区域违规放牧行为的监管，坚决禁止破坏围栏私自进入项目实施区域放牧行为。 |
| 整改主要工作 及成效 | 完成补植补种和围栏修补。一是2024年4月，红星镇扎窝村完成中央资金草原生态保护恢复项目的补植补种工作，共计补播草种2000kg，补播面积3333.9亩。二是加强辖曼镇嘎穷村草场管护。三是修补文戈村采石场生态修复项目破损围栏230米，补撒草种12kg，补播面积2.8亩。 建立健全兑现机制，成立四川省阿坝州若尔盖草原湿地水源涵养生态保护和修复项目（若尔盖县部分）湿地封禁考核小组、印发《四川省阿坝州若尔盖草原湿地水源涵养生态保护和修复项目（若尔盖县部分）湿地封禁考核办法（试行）》。完成资金兑付，签订补助暨管护协议94份，根据考核办法完成考核，兑现第一年封禁管护资金700万元。 严格落实《若尔盖县草原生态修复工程项目管理办法》，深入到草原生态修复区、湿地生态修复区、采石场生态修复区开展日常巡护，出动执法人员3次。开展宣传活动，发放宣传资料800余份。长效机制基本形成，严格履行禁牧职责，确保禁牧到位，持续巩固生态保护修复成效。 |